|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad# | Nombre de Tarea | Responsable | Estado | Fecha entrega |
| 1 | Investigación del Json | TODOS | Realizado | 4/07/2023 |
| 2 | Investigación de Scrum | TODOS | Realizado |  |
| 3 | Investigación sobre los equipos de las confederaciones | TODOS | Realizado |  |
| 4 | Crear repositorio y agregar los usuarios, luego el profe | Jefry | Realizado |  |
| 5 | Crear proyecto | Jefry | Proceso |  |
| 6 | Implementar git | Todos | No iniciado |  |
| 7 | Crear el paquete GUI y ventana JFRAME | Fabiola | No iniciado |  |
| 8 | Insertar imagen | Jefry | No iniciado |  |
| 9 | Crear tablas destinados a las confederaciones | Cristina | No iniciado |  |
| 10 | Hacer instancia en el main de la ventana de diseño | Cristina | No iniciado |  |
| 11 | Agregar las tablas a cada tablas de cada confederación (tbl) | Johana |  |  |
| 12 | Insertar los equipos de la AFC | Johana |  |  |
| 13 | Insertar los equipos de la CAF | Fabiola |  |  |
| 14 | Insertar los equipos de la CONCAFAC | GUOLIANG |  |  |
| 15 | Insertar los equipos de la COMMEBOL | Cristina |  |  |
| 16 | Insertar los equipos de la OFC | Jefry |  |  |
| 17 | Insertar los equipos de la UEFA | Cristina |  |  |
| 18 | Hacer y dar funcionalidad a los botones para simular partido por partido y todos AFC | Johana |  |  |
| 19 | Hacer y dar funcionalidad los botones para simular partido por partido y todos CAF | Fabiola |  |  |
| 20 | Hacer y dar funcionalidad los botones para simular partido por partido y todos CONCACAF | Guoliang |  |  |
| 21 | Hacer los botones para simular partido por partido y todos COMMEBOL | Cristina |  |  |
| 22 | Hacer los botones para simular partido por partido y todos OFC | Jefry |  |  |
| 23 | Hacer los botones para simular partido por partido y todos UEFA | Johana |  |  |
| 24 | Validación para el marcador 0-10 |  |  |  |
| 25 | validación para los puntos |  |  |  |
| 26 | validación para no repetir equipos |  |  |  |
|  | Validación para que no jueguen contra ellos mismos |  |  |  |
|  | Método para puntos PTS |  |  |  |
|  | Método para PJ: Partidos jugados. |  |  |  |
|  | Método para PG: Partidos ganados. |  |  |  |
|  | Método para PE: Partidos empatados. |  |  |  |
|  | Método para PP: Partidos perdidos. |  |  |  |
|  | Método para GF: Goles a favor. |  |  |  |
|  | Método para GC: Goles en contra. |  |  |  |
|  | Método para DIF: Diferencia de goles |  |  |  |
|  | Crear tabla de pantalla principal |  |  |  |
|  | Poner Banderas de la AFC |  |  |  |
|  | Poner Banderas de la |  |  |  |
|  | Poner Banderas de la AFC |  |  |  |
|  | Poner Banderas de la AFC |  |  |  |
|  |  |  |  |  |